**白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局关于第二轮省级生态环境保护督察报告整改任务（序号17）销号确认表**

填报单位（盖章）：白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局

时间：2024年12月4日

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 农村生活污水治理设施使用率有待提升。白山市共259个自然村完成了生活污水治理改造，其中通过旱厕改造资源化利用158个。督察发现，部分旱厕改造后因粪污清掏困难，粪箱小等原因，农民使用率较低。农村黑臭水体排查整治不到位。  |
| 整改目标 | 农村生活污水治理工作取得实效，农村生活污水治理设施使用率明显提升 |
| 整改措施 | （一）县农业农村局全面落实省市相关部署安排，按照“求好不求快、进度服从实效、数量服从质量”的总原则，全面推广“政府定标准、农户依标建”的模式，由乡镇组织、农民参与农村户用厕所问题整改工作，对全县问题厕所列出整改清单，制定整改计划，年底前完成200个问题厕所的整改任务。（二）2024年12月底前，市生态环境局长白县分局按照年度农村生活污水治理改造计划完成年度任务。 |
| 整改完成情况 | （一）制定并下发《长白朝鲜族自治县农村户用厕所问题整改工作方案》，2024年计划整改200户，各乡镇认真组织实施，完成问题厕所整改255户，按时完成整改计划。（二）按照《吉林省农村生活污水治理（管控）三年行动方案(2024-2026年）》中的工作安排，长白朝鲜族自治县2024年完成17个行政村的农村生活污水治理工作，目前按照方案要求完成一村一档材料的收集工作。 |
| 责任单位党政主要领导（签字） | 年 月 日  |
| 主管县领导（签字） |  年 月 日  |
| 县党政主要领导（签字） |  年 月 日  |